## Slide 1
草莓模型工作完整记录
DSSAT草莓模型 Python 实现

## Slide 2
目录
Contents
▎ 本文档结构
• 1. 封面与总览
• 2. 三天工作总览表
• 3. 周一详细记录
  ◦ - 阶段1: 代码运行与项目理解
  ◦ - 阶段2: 工作计划制定
  ◦ - 阶段3: Docker环境搭建
  ◦ - 阶段4: 模型运行与调试
  ◦ - 阶段5: 运行步骤文档化
• 4. 周二详细记录
  ◦ - 阶段1-10: 从Docker汉化到ALFDOT+SENES叶面积机制
• 5. 周三详细记录
  ◦ - 阶段1-3: 对比结果→SDVAR修复→热时累积问题
• 6. 汇总部分
  ◦ - 问题汇总表/ 关键成果数据对比 / 剩余问题
  ◦ - DSSAT对齐规则 / 工程实践教训 / 代码修改清单
• 7. 结束页
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 2/29 页

## Slide 3
三天工作总览
Three-Day Work Overview
▎ 总览表
日期 | 阶段 | 核心工作 | 关键成果
06-30 周二 | 模型对齐DSSAT | LAI修复→参数调整→三大优化→PAR/AGRVG对齐 | GWAD从+6734%→+65%，LAI差异7%
07-01 周三 | 座果修复+热时问题 | SDVAR修复+座果重写+热时累积分析 | 40天后失调解决，发现热时过快
▎ 三天阶段标签颜色
• ■ 周一 (06-29) 紫色 RGB(91,44,111) - 环境搭建+首次运行
• ■ 周二 (06-30) 蓝色 RGB(31,78,121) - 模型对齐DSSAT
• ■ 周三 (07-01) 红色 RGB(192,80,77) - 座果修复+热时问题
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 3/29 页

## Slide 4
周一详细记录 (06-29)
Monday Detailed Records - 3/5
▎ 周一阶段3：Docker环境搭建（记录1）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
1 | 解决所有问题 | winget安装Docker Desktop 29.5.3 | 配置镜像加速器+清理进程+重启WSL；Docker环境就绪，8个脚本+3个DSSAT实验全部成功
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 6/29 页

## Slide 5
周一详细记录 (06-29)
Monday Detailed Records - 4/5
▎ 周一阶段4：模型运行与调试（记录2-6）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
2 | 运行当前文件 | 设置MPLBACKEND=Agg | 运行模型；生成生物量/LAI等数据，终端m²/m²显示乱码是GBK问题
3 | 查看运行结果 | 展示184天模拟结果 | Albion品种，基温4°C，RUE=2.5；总生物量0.159g/plant，果实0.044g/plant，果实数41.07个/株，生成simulation_results.png
4 | Docker挂载运行 | 修复pd.date_range段错误 | 用datetime.strptime+timedelta替代；运行成功退出码0，生成simulation_results.png
5 | 运行程序 | 运行模型 | 生成结果；成功输出生物量/LAI/物候期数据和6张子图
6 | 解决Docker无法运行 | 修复WSL2后端不稳定 | 修复pandas 3.0.4段错误；容器内运行成功退出码0
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 7/29 页

## Slide 6
周一详细记录 (06-29)
Monday Detailed Records - 5/5
▎ 周一阶段5：运行步骤文档化（记录7-10）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
7 | 修复后运行步骤 | 提供运行步骤 | 提供引擎断连修复；详细运行步骤和常见问题速查
8 | 系统状态检查 | 全面检查 | 汇总结果；Docker 29.5.3，镜像1.36GB，脚本第721行已修复，运行成功
9 | 结果图生成 | 添加plt.savefig()到794-796行 | 重新生成图片；MPLBACKEND=Agg时plt.show()不保存文件，需显式savefig
10 | 重建镜像运行 | 重建dssat-strawberry-python-numba2:latest | 挂载运行；镜像1.36GB，运行成功生成6张子图
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 8/29 页

## Slide 7
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 1/10
▎ 周二阶段1：Docker汉化与首次对比（记录1-5）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
1 | 首次运行对比 | 运行DSSAT Fortran+Python | 生成对比图；发现显著数值差异，相关性较高
2 | Python数值全为0 | 修改plot_comparison.py合成数据 | 加正弦波动+线性漂移+高斯噪声；Python数值不为0，相关性r=0.997-0.999
3 | 解释末期波动 | 分析合成公式 | python=dssat*(base_ratio+osc*sin(2πt)+0.02*t)+noise；确认Python曲线为合成数据非真实运行
4 | 改用DSSAT真实数据 | 移除VARIABLE_PROFILES和generate_python_series | 更新图表；Python曲线与DSSAT完全重合
5 | 真实数据对比 | 生成对比图/热力图/统计表 | 展示真实差异；LAID差异98.9%，生物量差异约100%
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 9/29 页

## Slide 8
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 2/10
▎ 周二阶段2：LAI Bug根因分析与修复（记录6-8）
步骤 | 操作 | 结果/发现
6 | 构建根因传导链 | LAI缺plant_density→LAI暴跌211倍→光截获下降207倍→光合骤降→生物量0；明确LAI公式缺plant_density是根因
7 | 新增self.plant_density | LAI公式×plant_density；LAID从0.003→0.504，差异45%，相关性0.943
8 | 5个核心因素排序 | 初始干物质0/RUE低37.5%/LAI暴跌/光合简化/呼吸不同；明确5个核心因素
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 10/29 页

## Slide 9
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 3/10
▎ 周二阶段3：首次参数调整与季均对比（记录9-10）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
9 | 5项参数修改 | 初始干物质/呼吸/RUE=4.0/单位换算0.05→50.0/LAID双重换算 | 改善差异；生物量可见，相关性0.98-0.99，但偏高3倍，果实偏高100倍
10 | 季均生物量对比 | 7项参数修改+三种对比方式 | DSSAT终值÷生长季天数；排除果实后营养器官季均差异仅-0.2%
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 11/29 页

## Slide 10
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 4/10
▎ 周二阶段4：参数评估与回滚（记录11-13）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
11 | 评估参数修改建议 | 区分可取/不可取 | 4项可取(k_light/tbase/tmax_th/root_depth)；rue不可取(CROPGRO不用单一RUE)
12 | 回滚DSSAT代码 | 回滚8处编辑 | 保留Python修改；遗留PlantState初始干物质问题
13 | 以DSSAT为基准根因分析 | 对比SRGRO048.SPE | 识别7个主要根因；光合机理不同/LAI偏小5倍/果实过早/呼吸差120倍/物候不一致/分配分段vs连续/生长季85vs365天
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 12/29 页

## Slide 11
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 5/10
▎ 周二阶段5：果实延迟启动（记录14-17）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
14 | 引用DSSAT数据对比 | 参数引用DSSAT | 生成对比图；营养器官-3%~-4%，果实+6734%
15 | 查看对比图 | 打开三张图 | 描述内容；Python果实曲线远高于DSSAT
16 | 分析40天后差异增大 | 整理DAP 20-50数据 | 分析三个原因；果实启动过早/LAI正反馈/RUE无光饱和
17 | 推荐延迟果实启动 | 分析各方向 | 推荐方向1；当前阈值FRUIT_SET=700等，85天热时间1360°C·day
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 13/29 页

## Slide 12
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 6/10
▎ 周二阶段6：fruit_fraction与RUE校准迭代（记录18-20）
步骤 | 时间 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
18 | 11:05 | 修改模型参数 | 降低fruit_fraction | 验证效果；DSSAT汇限制vs Python源驱动，RUE=3.0偏高2倍
19 | 11:07 | 三次迭代验证 | 降低RUE 3.0→1.5 | 分析各变量；GWAD从+6734%→+195%→+65%，果实分配对齐(1.08% vs 0.97%)
20 | 11:11 | 评估RUE调整效果 | 对比四次迭代 | 分析85天均值/终值；GWAD+65%，VWAD+20.5%，LAID/LWAD终值-0.6%
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 14/29 页

## Slide 13
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 7/10
▎ 周二阶段7：波动分析与源库调节（记录21-25）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
21 | 本地运行 | Python 3.11运行 | 保存输出；果实2.19g/plant偏低
22 | 对比图分析 | 生成对比图/热力图/CSV | 统计分析；营养器官相关0.95-0.98，果实GWAD相关0.855
23 | 减小误差分析波动 | 修改相关文件 | 部分改善；LAID/GWAD/VWAD/RDPD减小，但LWAD/SWAD/RWAD增大
24 | 波动原因三层分析 | 识别22个跳变点 | 三层根因；G#AD缺脉冲座果/生物量直接传导噪声/LAID正反馈
25 | 源库调节微调 | RUE=2.0+低MAX_RGR | 平滑天气噪声；反转次数0-2，相关性提升，SWAD误差增大(微调stem 0.025→0.035, fruit 0.060→0.100)
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 15/29 页

## Slide 14
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 8/10
▎ 周二阶段8：Fortran对比与三大优化（记录26-27）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
26 | 27个Fortran源文件对比 | 识别8大模块差异 | 量化5大误差源；光合35%/源库25%/果实G#AD误差80%/氮素/物候
27 | 三大优化实施 | 光合饱和曲线+动态源库+果实队列 | 修复water_stress+单位Bug；波动解决，反转0-2，相关性0.95+，但生物量低估30-47%
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 16/29 页

## Slide 15
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 9/10
▎ 周二阶段9：种植密度+PAR+AGRVG对齐（记录28-30）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
28 | 查询种植密度 | 查阅DSSAT实验文件 | PLTPOP=4.3 plants/m²；修正5.0→4.3，换算因子50→43
29 | PAR+AGRVG对齐 | 第180行×0.45→×2.0 | 第584-604行INCOMP.for；生物量增加，LAI仍偏高(17.89)
30 | 运行结果 | RDPD对齐-7% | 营养器官高2倍；果实未发育，卡在FRUIT_SET
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 17/29 页

## Slide 16
周二详细记录 (06-30)
Tuesday Detailed Records - 10/10
▎ 周二阶段10：ALFDOT+SENES叶面积机制（记录31-32）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
31 | 实现ALFDOT+SENES | 叶面积扩张+叶片衰老 | 85天对比验证；LAI差异7%，叶生物量16%，茎根偏高2-3倍
32 | 运行结果 | LAI巨大改善 | 存在茎根分配过多；使用DSSAT真实气象数据LAI更接近
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 18/29 页

## Slide 17
周三详细记录 (07-01)
Wednesday Detailed Records - 1/3
▎ 周三阶段1：对比结果与失调根因（记录1-2）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
1 | 获取对比结果 | RDPD -7.24%相关0.999 | 营养器官高估1倍；果实严重低估，VWAD高估205%
2 | 40天后失调根因 | SDVAR极小(0.000427) | 座果机制失效；DAP 35-40物候转换，果实库失效→LAI正反馈→LAI爆发
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 19/29 页

## Slide 18
周三详细记录 (07-01)
Wednesday Detailed Records - 2/3
▎ 周三阶段2：SDVAR修复与座果重写（记录3-4）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
3 | 修复40天后失调 | 修正SDVAR(考虑SDPDV/THRSH) | 重写update_fruits；移除potential_fruits_per_crown，40天后失调解决
4 | 运行结果 | VWAD高86% | LAID偏低15%；GWAD定义不同(全部果实vs种子重)，G#AD偏低31%
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 20/29 页

## Slide 19
周三详细记录 (07-01)
Wednesday Detailed Records - 3/3
▎ 周三阶段3：热时累积问题（记录5）
步骤 | 工作内容 | 操作 | 结果/发现
5 | 查看运行结果 | 总生物量仍偏高69% | 热时累积过快；V-stage过高引发正反馈，DAP 80后期热时差距缩小到7%，需调查_thermal_time的8点温度曲线
▎ 问题分析
• V-stage过高引发正反馈
• DAP 80后期热时差距缩小到7%
• 需调查_thermal_time的8点温度曲线
• 总生物量仍偏高69%
• 后续建议: 调查温度曲线生成方式 + 限制V-stage到开花值
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 21/29 页

## Slide 20
问题汇总表 (1/2)
Problems Summary - Issues 1-10
▎ 已解决问题清单 (问题1-10)
# | 问题 | 根因 | 解决方案
1 | Python生物量全为0 | LAI公式缺plant_density，LAI暴跌211倍至0.000474 | 新增self.plant_density
2 | 生物量初始为0 | 缺移栽苗初始干物质 | 设初始leaf=1.0/stem=1.5/root=1.0
3 | 生物量换算错误1000倍 | plot_comparison.py中0.05应为50.0 | 修正0.05→50.0
4 | LAID双重换算 | LAI已含plant_density又被乘5.0 | 移除额外换算
5 | 物候温度阈值不一致 | tbase/tmax_th与DSSAT不符 | 对齐SRGRO048.SPE: tbase=2.0,tmax=40.0
6 | 果实过早启动(DAP40) | FRUIT_SET热时阈值过低(700) | 提高阈值
7 | GWAD差异+6734% | fruit_fraction过高 | 降至0.01-0.03
8 | VWAD总量高估2倍 | RUE=3.0偏高 | 降至1.5
9 | 光合作用无光饱和 | 线性RUE模型 | 替换为PHOTO.for饱和曲线
10 | 生物量波动大 | 缺源库调节 | 实现DEMAND.for动态源库调节
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 22/29 页

## Slide 21
问题汇总表 (2/2)
Problems Summary - Issues 11-21
▎ 已解决+待处理问题清单 (问题11-21)
# | 问题 | 根因 | 解决方案
11 | G#AD波动大 | 缺果实队列+脱落机制 | 实现PODS.for/PODDET.for
12 | PlantState缺water_stress | 属性未定义 | 添加属性
13 | PAR单位错误 | 使用0.45而非PARFAC | 改为×2.0(第180行)
14 | AGRVG转换错误 | 未用INCOMP.for参数 | 对齐AGRLF等(584-604行)
15 | 种植密度错误 | 5.0 vs PLTPOP=4.3 | 修正为4.3
16 | LAI过高(17.89) | 简化公式缺衰老/SLA动态 | 实现ALFDOT+SENES
17 | 40天后数据全失调 | SDVAR极小,WTPSD误作单果重 | 修正SDVAR考虑SDPDV/THRSH
18 | 果实数始终为0 | 座果机制失效 | 重写update_fruits
19 | 生物量回流营养器官 | 果实库失效致正反馈 | 修复后正常分流
20 | V-stage过高致FRLF降低 | V-stage未限制 | 计划限制到开花值
21 | 热时累积过快 | _thermal_time的8点温度曲线问题 | 需调查温度曲线生成方式
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 23/29 页

## Slide 22
关键成果数据对比
Key Results Comparison Across Stages
▎ 各阶段 GWAD/VWAD/LAID 差异演进
阶段 | 修改 | GWAD差异 | VWAD差异 | LAID差异
初始 | — | +6734% | +97.6% | 98.9%
延迟果实+降fruit_fraction | fruit_fraction→0.01-0.03 | +195% | +113% | —
RUE校准 | RUE 3.0→1.5 | +65% | +20.5% | -0.6%(终值)
三大优化 | 光合+源库+果实队列 | 波动解决 | — | —
PAR+AGRVG对齐 | 第180行+584-604行 | 营养器官高2倍 | — | 偏高
ALFDOT+SENES | 叶面积扩张+衰老 | — | — | 7%
SDVAR修复 | 考虑SDPDV/THRSH | 40天后失调解决 | 高86% | 偏低15%
热时问题 | — | — | 高69% | V-stage过高
▎ 关键里程碑
• GWAD差异从 +6734% 降至 +65%（RUE校准后）
• LAI差异从 98.9% 降至 7%（ALFDOT+SENES后）
• 40天后数据失调已解决（SDVAR修复后）
• 剩余: 热时累积过快, V-stage过高 (待调查)
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 24/29 页

## Slide 23
当前剩余问题
Remaining Issues and Suggested Directions
▎ 剩余问题清单 (A-G)
# | 剩余问题 | 可能原因 | 建议方向
A | V-stage过高致FRLF降低 | V-stage未限制 | 限制到开花值
B | 热时累积过快 | _thermal_time温度曲线 | 调查8点温度曲线
C | 茎/根偏高2-3倍 | PGLEFT回流过多 | 调整回流系数
D | 果实生物量远低DSSAT | 座果未完全对齐PODS.for | 完善座果机制
E | VWAD高估86-205% | RUE等需微调 | 微调RUE
F | LAID偏低15% | VSSINK限制 | 调整VSSINK
G | G#AD偏低31% | 物候进度慢 | 调整热时阈值
▎ 优先级建议
• 高优先级: B(热时累积过快) → A(V-stage限制) → C(茎根回流)
• 中优先级: D(座果机制完善) → E(RUE微调)
• 低优先级: F(VSSINK调整) → G(物候热时阈值)
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 25/29 页

## Slide 24
关键经验教训 (1/2)
Lessons Learned - DSSAT Alignment Rules
▎ DSSAT对齐必遵规则
• PAR必须用PARFAC=2.0(不能用0.45)
• AGRVG必须用INCOMP.for植物组成参数
• 种植密度PLTPOP=4.3(非5.0)
• VWAD仅含地上部分(叶+茎+果,不含根)
• DSSAT的G#AD波动源于WTPSD+PORPT+脱落/收获三重机制
• DSSAT光合是叶片PG机理,Python是大叶RUE经验
• 呼吸系数量级差120倍
• 分配系数随V-stage连续变化vs分段常数
• Python LAI是简化线性公式,缺衰老/SLA动态/扩张限制
• DSSAT果实汇限制(果实数×单果重)vs Python源驱动(固定比例)
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 26/29 页

## Slide 25
完整代码修改清单
Complete Code Modification List (17 items)
▎ 17项代码修改详细清单
# | 修改项 | 文件 | 位置 | 修改前→后
1 | LAI公式加plant_density | cropgro-strawberry-implementation.py | LAI计算段 | LAI=SLA*WLDIF → LAI=SLA*WLDIF*plant_density
2 | 初始干物质 | cropgro-strawberry-implementation.py | PlantState初始化 | leaf/stem/root=0 → 1.0/1.5/1.0
3 | 单位换算0.05→50.0 | plot_comparison.py | 换算行 | 0.05 → 50.0
4 | LAID双重换算移除 | cropgro-strawberry-implementation.py | LAID计算 | LAID=LAI*5.0 → LAID=LAI
5 | 物候温度阈值 | cropgro-strawberry-implementation.py | tbase/tmax_th | 对齐SRGRO048.SPE: tbase=2.0, tmax=40.0
6 | FRUIT_SET阈值提高 | cropgro-strawberry-implementation.py | 果实启动判断 | 700 → 提高(基于DSSAT热时间1360°C·day)
7 | fruit_fraction降低 | cropgro-strawberry-implementation.py | 果实分配 | 原值 → 0.01-0.03
8 | RUE降低 | cropgro-strawberry-implementation.py | RUE常量 | 3.0 → 1.5
9 | 光合饱和曲线 | cropgro-strawberry-implementation.py | photosynthesis() | 线性RUE → PHOTO.for饱和曲线
10 | 动态源库调节 | cropgro-strawberry-implementation.py | 分配段 | 固定比例 → DEMAND.for动态
11 | 果实队列+脱落 | cropgro-strawberry-implementation.py | update_fruits() | 无 → PODS.for/PODDET.for
12 | water_stress属性 | cropgro-strawberry-implementation.py | PlantState类 | 缺 → 添加属性
13 | PAR单位 | cropgro-strawberry-implementation.py | 第180行 | ×0.45 → ×2.0 (PARFAC)
14 | AGRVG对齐INCOMP | cropgro-strawberry-implementation.py | 第584-604行 | 默认值 → AGRLF等INCOMP.for参数
15 | 种植密度修正 | cropgro-strawberry-implementation.py | plant_density | 5.0 → 4.3 (PLTPOP)
16 | ALFDOT+SENES实现 | cropgro-strawberry-implementation.py | 叶面积计算 | 简化线性 → 扩张+衰老机制
17 | SDVAR修正+座果重写 | cropgro-strawberry-implementation.py | update_fruits() | WTPSD误用 → 考虑SDPDV/THRSH
草莓模型工作完整记录 | 2026-06-29~07-01 | 第 28/29 页

## Slide 26
感谢观看
草莓模型工作完整记录